AI 学伴系统测试计划和测试程序

1. 概述

1.1 系统需求概述

AI 学伴是面向高校师生的轻量化 AI 辅助学习平台，覆盖学生、教师、管理员三类角色，核心解决学生答疑不及时、笔记整理效率低、错题分析缺乏针对性，以及教师出题 / 教案编写 / 作业批改工作量大等痛点。

系统核心功能包括：

学生端：AI 答疑、笔记总结、错题分析、作业提交与批改

教师端：智能出题、教案管理、试题管理、学生管理、作业批改

管理员端：用户管理、系统配置、数据统计、日志监控、数据备份与恢复

系统需满足响应速度、并发能力、稳定性等性能要求，以及账号安全、数据安全、接口安全等安全要求，同时保证操作简单、界面友好、兼容性良好。

1.2 系统设计与实现概述

系统架构：前后端分离架构，前端基于 Vue 3 开发，后端采用 Node.js 技术栈，集成百度文心一言 / 阿里通义千问等国内 AI 服务

数据库：MySQL，包含用户表、试题表、作业表、错题表、日志表等核心数据表

部署方式：Docker 容器化，运行于本地

核心模块：用户认证与权限控制模块、AI 服务集成模块、教务管理模块、数据统计模块、系统管理模块

开发周期：12 周（2026.03-2026.06），测试阶段覆盖第 4-11 周

2. 测试计划

2.1 测试环境

| 环境类型 | 配置详情 |
| --- | --- |
| 硬件环境 | 测试终端：华硕天选4PC（Windows 11） |
| 软件环境 | 操作系统：Windows 11浏览器：Edge 120+数据库：MySQL 8.0容器化：Docker 24.0AI 服务：百度文心一言 API、阿里通义千问 API |
| 网络环境 | 带宽≥100Mbps，支持 HTTPS 协议，可访问外部 AI 服务接口 |
| 数据环境 | 预置测试数据：3 个学生账号、2 个教师账号、1 个管理员账号预置测试文件：Word笔记、作业、试题 |
| 工具环境 | 接口测试：Postman性能测试：JMeter、Lighthouse缺陷跟踪：GitHub Issues测试管理：GitHub Projects |

2.2 测试需求 IADT 分解

基于 IADT（检查 / 分析 / 演示 / 测试）方法，对系统核心需求进行验证方法分解：

| 需求类别 | 验证方法 | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求 | T（测试）+ D（演示） | 核心功能通过测试用例验证，业务流程通过端到端演示确认 |
| 性能需求 | A（分析）+ T（测试） | 响应时间、并发能力通过工具测试量化，稳定性通过日志分析验证 |
| 安全需求 | I（检查）+ T（测试） | 代码安全通过静态检查，接口安全、权限安全通过渗透测试验证 |
| 易用性需求 | D（演示）+ I（检查） | 操作流程通过用户演示验证，界面规范通过人工检查确认 |
| 兼容性需求 | T（测试）+ I（检查） | 不同浏览器 / 设备的功能通过测试验证，页面适配通过人工检查确认 |
| 文档需求 | I（检查）+ D（演示） | 文档内容通过人工检查，操作步骤通过实际演示验证一致性 |

2.3 测试实施

2.3.1 测试阶段与时间安排

| 测试阶段 | 时间范围 | 测试内容 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 第 4-7 周 | 各模块独立功能测试 | 开发人员 | 单元测试代码、单元测试报告 |
| 功能测试 | 第 5-9 周 | 分模块功能测试、前后端联调测试 | 张炜绅 | 功能测试用例、功能测试报告 |
| 集成测试 | 第 10 周 | 系统整体集成测试、业务流程测试 | 张炜绅、全体开发 | 集成测试报告、Bug 列表 |
| 性能测试 | 第 10 周 | 响应时间、并发能力、稳定性测试 | 张炜绅、黄星宇 | 性能测试报告 |
| 安全测试 | 第 10 周 | 接口安全、权限安全、数据安全测试 | 钮天宸 | 安全测试报告 |
| 验收测试 | 第 11-12 周 | 用户验收测试、生产环境测试 | 陈城、张炜绅 | 验收测试报告、交付清单 |

2.3.2 人员分工

测试负责人：张炜绅（整体测试计划制定、测试用例设计、测试执行协调、测试报告编写）

功能测试：张炜绅（主要）、全体开发人员（配合联调测试）

性能测试：张炜绅、黄星宇（后端性能优化）

安全测试：钮天宸（后端接口安全、数据安全）

缺陷修复：对应模块开发人员

2.4 通过准则

功能测试通过准则

1.所有 P0 级用例 100% 通过

2.P1 级用例通过率≥95%

3.无严重级别（Critical）和高级别（High）缺陷

4.中级别（Medium）缺陷修复率≥90%

5.低级别（Low）缺陷不影响系统正常使用

性能测试通过准则

1.普通操作响应时间≤0.5 秒

2.AI 相关操作响应时间≤3 秒

3.支持 100 人同时在线，每秒处理≥50 个请求

4.系统可用性≥99.5%，AI 接口调用成功率≥98%

安全测试通过准则

1.无 SQL 注入、XSS、CSRF 等高危安全漏洞

2.权限控制有效，无越权访问情况

3.用户密码加密存储，敏感信息脱敏展示

4.接口频率限制有效，防止恶意刷接口

文档测试通过准则

1.所有文档内容完整、格式规范

2.文档描述与系统实际功能一致

3.部署文档可指导完成系统部署

4.用户手册可指导用户完成核心操作

3. 测试程序

3.1 测试程序组成

本测试程序分为以下 5 个部分：

- 1.功能测试：验证系统各模块功能是否符合需求规格

- 2.性能测试：验证系统的响应速度、并发能力和稳定性

- 3.接口测试：验证后端 API 接口的正确性、稳定性和安全性

- 4.文档与介质一致性测试：验证系统文档与实际系统的一致性

- 5.自由操作测试：模拟用户随机操作，验证系统的鲁棒性

3.2 功能测试

3.2.1 模块一：用户鉴权与路由控制（User Auth & RBAC）

| 序号 | 需求规格 | 操作步骤 | 期望输出 | 实际输出 | 通过与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生正常注册 | 1. 访问注册页面2. 输入学号、合规密码（8-16 位大小写字母 + 数字）、选择 "学生" 角色3. 点击 "注册" 按钮 | 1. 界面提示 "注册成功"2. 自动跳转至登录页3. 数据库 users 表新增一条对应记录 | 同上 | 通过 |
| 2 | 注册密码边界值校验 | 1. 访问注册页面2. 输入有效学号3. 输入长度为 7 位的密码4. 点击 "注册" | 1. 注册请求被前端拦截或后端返回 4002. 界面提示 "密码长度需为 8-16 位" | 同上 | 通过 |
| 3 | 多角色正确登录 | 1. 访问登录页，输入学生账号密码并登录2. 退出登录3. 输入教师账号密码并登录4. 退出登录5. 输入管理员账号密码并登录 | 1. 学生登录后跳转至 /student/dashboard2. 教师登录后跳转至 /teacher/dashboard3. 管理员登录后跳转至 /admin/dashboard4. 浏览器 LocalStorage 成功写入 JWT Token | 同上 | 通过 |
| 4 | 非法越权访问 | 1. 登录学生账号2. 在浏览器地址栏手动输入教师端路由 /teacher/exams3. 回车访问4. 同理尝试访问管理员端路由 /admin/users | 1. 页面拒绝访问2. 自动重定向至 403 无权限页面或对应角色首页 | 没拒绝 | 不通过 |
| 5 | 登录失败锁定 | 1. 访问登录页2. 连续 5 次输入错误密码 | 1. 账号锁定 15 分钟2. 界面提示 "账号已锁定，请 15 分钟后再试" | 无提示 | 不通过 |
| 6 | 密码重置 | 1. 管理员登录系统2. 进入用户管理页面3. 选择某用户点击 "重置密码" | 1. 提示 "密码重置成功"2. 用户可使用新密码登录 | 同上 | 通过 |

3.2.2 模块二：AI 核心交互模块（AI Integration）

| 序号 | 需求规格 | 操作步骤 | 期望输出 | 实际输出 | 通过与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生端 AI 答疑正常交互 | 1. 学生登录系统2. 进入 "AI 答疑" 页面3. 选择 "数学" 学科4. 输入 "解释一下什么是微积分"5. 点击发送 | 1. 对话框显示 "AI 思考中"Loading 动画2. 3 秒内返回并渲染 Markdown 格式的 AI 回答内容3. 支持继续追问，系统保留上下文 | 同上 | 通过 |
| 2 | 空提示词与超长文本过滤 | 1. 进入 "AI 答疑" 页面2. 尝试发送空文本3. 尝试发送超过 2000 字符的超长文本 | 1. 空文本提交按钮置灰或提示 "内容不能为空"2. 超长文本提示 "超出字数限制 (最大 2000 字)" | 同上 | 通过 |
| 3 | AI 接口超时处理 | 1. 断开外部 AI API 网络连接2. 进入 "AI 答疑" 页面3. 输入问题并发送 | 1. 系统取消请求2. 页面友好提示："AI 学伴开小差了，请稍后再试"3. 页面不崩溃、不卡死 | 页面卡死 | 不通过 |
| 4 | AI 笔记总结功能 | 1. 学生登录系统2. 进入 "笔记总结" 页面3. 上传 1 个 PDF 格式的笔记文件4. 选择 "精简版" 总结方式5. 点击 "生成总结" | 1. 显示 "正在生成总结" 提示2. 3 秒内生成包含知识点、重点的精简总结3. 支持编辑修改和导出为 Word | 同上 | 通过 |
| 5 | AI 错题分析功能 | 1. 学生登录系统2. 进入 "错题分析" 页面3. 拍照上传一道数学错题4. 标注错误位置5. 点击 "AI 分析" | 1. 系统分析错误原因（概念不清 / 计算错误 / 审题失误）2. 给出正确解题思路和步骤3. 推荐 3-5 道类似练习题 | 同上 | 通过 |
| 6 | AI 自动批改客观题 | 1. 学生提交包含客观题的作业2. 教师登录系统3. 进入 "批改作业" 页面4. 勾选该作业点击 "AI 辅助批改" | 1. 系统自动比对学生答案与标准答案2. 生成客观题得分和错误点标注3. 教师端展示待确认的批改结果 | 同上 | 通过 |

3.2.3 模块三：教务与作业管理（Teaching Management）

| 序号 | 需求规格 | 操作步骤 | 期望输出 | 实际输出 | 通过与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师端智能出题 | 1. 教师登录系统2. 进入 "智能出题" 页面3. 选择知识点 "极限"、题型 "选择题"、难度 "中等"4. 设置题目数量为 10 道5. 点击 "生成试题" | 1. 显示 "正在生成试题" 提示2. 3 秒内生成 10 道符合要求的试题3. 每道题包含题干、选项、答案和解析4. 支持编辑修改和保存到题库 | 同上 | 通过 |
| 2 | 教师端教案管理 | 1. 教师登录系统2. 进入 "教案管理" 页面3. 点击 "新建教案"4. 输入教学主题 "一元二次方程"5. 点击 "AI 生成教案" | 1. 生成包含教学目标、教学流程、配套习题的教案2. 支持富文本编辑，可插入图片、公式、表格3. 可按课程、学期分类管理 | 同上 | 通过 |
| 3 | 学生作业提交与附件上传 | 1. 教师发布一项作业2. 学生登录系统3. 进入 "作业提交" 页面4. 填写作业内容5. 上传 1 个 PDF 格式的附件6. 点击 "提交" | 1. 附件上传成功，接口返回文件 URL2. 作业状态变更为 "已提交待批改"3. 截止时间前可多次修改提交 | 同上 | 通过 |
| 4 | 非法文件格式上传拦截 | 1. 进入作业提交页面2. 在附件上传处选择.exe 格式文件3. 尝试上传 | 1. 前端组件直接拦截，提示 "仅支持 PDF/Word/ 图片格式"2. 后端接口返回 415 不支持的格式 | 同上 | 通过 |
| 5 | 教师端学生管理 | 1. 教师登录系统2. 进入 "学生管理" 页面3. 查看班级学生列表4. 点击某学生查看学习报告 | 1. 显示学生作业完成率、错题率、答疑次数2. 生成周 / 月学习报告，包含薄弱知识点3. 支持给学生留言进行一对一指导 | 同上 | 通过 |

3.2.4 模块四：管理员系统管理（Admin Management）

| 序号 | 需求规格 | 操作步骤 | 期望输出 | 实际输出 | 通过与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理员用户管理 | 1. 管理员登录系统2. 进入 "用户管理" 页面3. 审核教师注册申请4. 创建一个新的学生账号 | 1. 可批准 / 驳回教师注册申请2. 新账号创建成功，可正常登录3. 支持禁用 / 启用用户账号 | 同上 | 通过 |
| 2 | 系统配置功能 | 1. 管理员登录系统2. 进入 "系统配置" 页面3. 设置默认 AI 服务商为 "百度文心一言"4. 设置用户 AI 调用频率限制为 100 次 / 天5. 发布一条系统公告 | 1. 配置生效，系统默认使用千问2. 用户 AI 调用超过 100 次 / 天被限制3. 所有用户登录后可见系统公告 | 同上 | 通过 |
| 3 | 数据统计功能 | 1. 管理员登录系统2. 进入 "数据统计" 页面3. 查看本月活跃用户数4. 查看 AI 调用量统计5. 导出数据报表 | 1. 以图表形式展示各类数据2. 数据准确，与系统实际使用情况一致3. 可导出为 Excel 格式报表 | 同上 | 通过 |
| 4 | 日志监控功能 | 1. 管理员登录系统2. 进入 "日志监控" 页面3. 按时间筛选最近 24 小时的操作日志4. 查看错误日志 | 1. 显示用户行为、接口调用、错误日志2. 支持按用户、操作类型筛选3. 日志保留 180 天，可导出 | 同上 | 通过 |
| 5 | 数据备份与恢复 | 1. 管理员登录系统2. 进入 "数据备份" 页面3. 点击 "手动备份"4. 下载备份文件 | 1. 备份成功，生成备份文件2. 可恢复数据到该备份点3. 备份操作有日志记录 | 同上 | 通过 |

3.3 性能测试

| 序号 | 需求规格 | 操作步骤 | 期望输出 | 实际输出 | 通过与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通操作响应时间 | 1. 使用 JMeter 模拟用户登录2. 测试首页加载、列表查询、表单提交等普通操作3. 记录平均响应时间 | 平均响应时间≤0.5 秒 | 同上 | 通过 |
| 2 | AI 相关操作响应时间 | 1. 模拟 10 个用户同时发送 AI 答疑请求2. 记录每个请求的响应时间3. 计算平均响应时间 | 平均响应时间≤3 秒 | 大于10秒 | 不通过 |
| 3 | 文件上传响应时间 | 1. 上传 10MB 大小的 PDF 文件2. 记录上传完成时间 | 上传时间≤5 秒 | 同上 | 通过 |
| 4 | 页面首次加载时间 | 1. 清空浏览器缓存2. 访问系统首页3. 使用 Lighthouse 记录加载时间 | 加载时间≤2 秒 | 同上 | 通过 |
| 5 | 并发能力测试 | 1. 使用 JMeter 模拟 100 个用户同时在线2. 每秒发送 50 个请求3. 持续运行 10 分钟 | 1. 系统无崩溃、无卡顿2. 请求成功率≥99% | 同上 | 通过 |
| 6 | AI 接口并发能力 | 1. 模拟 20 个用户同时发送 AI 请求2. 持续运行 5 分钟 | 1. AI 接口调用成功率≥98%2. 系统无异常 | 同上 | 通过 |
| 7 | 系统稳定性测试 | 1. 模拟 50 个用户持续在线操作 8 小时2. 监控系统 CPU、内存、磁盘使用率3. 检查系统日志 | 1. 系统可用性≥99.5%2. CPU 使用率≤70%3. 内存使用率≤80%4. 无严重错误日志 | 同上 | 通过 |

3.4 接口测试

| 表格序号 | 需求规格 | 操作步骤 | 期望输出 | 实际输出 | 通过与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户登录接口 | 1. 使用 Postman 发送 POST 请求到 /api/auth/login2. 请求体包含正确的用户名和密码 | 1. 返回 200 状态码2. 返回 JWT Token 和用户信息 | 同上 | 通过 |
| 2 | 用户注册接口 | 1. 发送 POST 请求到 /api/auth/register2. 请求体包含学号、密码、角色 | 1. 返回 200 状态码2. 提示 "注册成功" | 同上 | 通过 |
| 3 | AI 答疑接口 | 1. 携带有效 Token 发送 POST 请求到 /api/ai/chat2. 请求体包含问题内容和学科 | 1. 返回 200 状态码2. 返回 AI 回答内容 | 同上 | 通过 |
| 4 | 作业提交接口 | 1. 携带学生 Token 发送 POST 请求到 /api/student/homework/submit2. 请求体包含作业 ID、内容和附件 URL | 1. 返回 200 状态码2. 作业状态更新为 "已提交" | 同上 | 通过 |
| 5 | 试题创建接口 | 1. 携带教师 Token 发送 POST 请求到 /api/teacher/questions2. 请求体包含题干、选项、答案 | 1. 返回 200 状态码2. 试题成功入库 | 同上 | 通过 |
| 6 | 接口频率限制 | 1. 连续发送 100 次 AI 答疑请求2. 观察第 101 次请求的返回结果 | 1. 返回 429 状态码2. 提示 "请求过于频繁，请稍后再试" | 同上 | 通过 |
| 7 | 未授权访问接口 | 1. 不携带 Token 发送请求到 /api/admin/users | 1. 返回 401 状态码2. 提示 "未授权访问" | 同上 | 通过 |

3.5 文档与介质一致性测试

| 序号 | 需求规格 | 操作步骤 | 期望输出 | 实际输出 | 通过与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部署文档一致性 | 1. 按照《部署文档》步骤进行系统部署2. 检查每一步操作的结果是否与文档描述一致 | 1. 可成功完成系统部署2. 所有操作步骤与文档一致 | 同上 | 通过 |
| 2 | 用户手册一致性 | 1. 按照《用户手册》操作学生端核心功能2. 按照《用户手册》操作教师端核心功能 | 1. 所有操作步骤与系统实际界面一致2. 可完成所有核心功能操作 | 同上 | 通过 |
| 3 | API 接口文档一致性 | 1. 按照《API 接口文档》测试每个接口的请求参数和返回结果2. 检查接口路径、请求方法、参数格式 | 1. 所有接口与文档描述一致2. 请求参数和返回结果符合文档规范 | 同上 | 通过 |
| 4 | 数据库设计文档一致性 | 1. 对比数据库实际表结构与《数据库设计文档》2. 检查字段名、数据类型、约束条件 | 1. 数据库表结构与文档完全一致2. 无遗漏或错误的字段 | 同上 | 通过 |

3.6 自由操作测试

| 序号 | 测试场景 | 操作步骤 | 期望输出 | 实际输出 | 通过与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多窗口同时操作 | 1. 同一用户在两个浏览器窗口同时登录2. 在两个窗口同时进行不同操作（如提交作业、发送 AI 请求） | 1. 系统正常响应2. 数据一致性不受影响 | 同上 | 通过 |
| 2 | 快速重复操作 | 1. 快速点击 "提交" 按钮 10 次2. 快速切换不同页面 | 1. 系统只处理一次提交请求2. 页面切换流畅，无卡顿 | 同上 | 通过 |
| 3 | 异常输入测试 | 1. 在输入框中输入特殊字符、SQL 注入语句、XSS 脚本2. 提交表单 | 1. 系统正确过滤非法输入2. 无 SQL 注入、XSS 漏洞 | 同上 | 通过 |
| 4 | 网络中断恢复 | 1. 操作过程中断开网络连接2. 重新连接网络3. 继续操作 | 1. 系统提示网络异常2. 重新连接后可继续操作3. 数据不丢失 | 同上 | 通过 |
| 5 | 浏览器刷新测试 | 1. 在表单填写过程中刷新页面2. 在 AI 回答过程中刷新页面 | 1. 已填写内容可保留或提示保存2. 刷新后可重新发起请求 | 同上 | 通过 |

4. 测试实施与缺陷跟踪

4.1 测试执行流程

1.测试人员按照测试用例顺序执行测试

2.记录每个用例的实际输出和通过情况

3.发现缺陷后，在 GitHub Issues 中提交缺陷报告，包含以下信息：

缺陷 ID、标题、严重级别

前置条件、测试步骤、实际结果、期望结果

截图、日志等附件

1.项目负责人将缺陷分配给对应开发人员

2.开发人员修复缺陷后，标记为 "已解决"

3.测试人员对修复的缺陷进行验证，验证通过则关闭缺陷，否则重新打开

4.所有缺陷修复完成后，进行回归测试

4.2 缺陷严重级别定义

Critical（严重）：系统崩溃、数据丢失、核心功能完全无法使用

High（高）：核心功能部分无法使用，无替代方案

Medium（中）：次要功能无法使用，或核心功能有瑕疵但有替代方案

Low（低）：界面显示问题、拼写错误等不影响系统使用的问题

4.3 缺陷跟踪流程

提交缺陷 → 分配开发 → 修复代码 → 测试验证 → 关闭 / 重新打开